Ofício n.º 233                                      	        	    Catalão (GO), 30 de Novembro de 2017

Ao Ilmo. Sr.

NIREMBERG ANTÔNIO RODRIGUES ARAÚJO

Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Catalão – GO

Assunto: Solicita a abertura de procedimento licitatório para contratação de Empresa Especializada para Execução da Canalização do Córrego Pirapitinga e Vias Marginais.

Prezado Senhor,

O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas atribuições legais, solicita as providências necessárias no sentido de abertura de Processo Licitatório para Contratação de Empresa Especializada para Execução de Canalização do Córrego Pirapitinga e Vias Marginais.

JUSTIFICATIVA: A contratação de Empresa Especializada para Execução de Canalização do Córrego Pirapitinga e Vias Marginais. A Execução visa reduzir sistematicamente o nível de danos causados pelas inundações como erosão e sedimentação, assegurando que as medidas corretivas evite prejuízos a população e propriedades locais.

Na certeza de que serão adotadas as medidas pertinentes, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,

________________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretário Municipal de Obras

(Art. 3º, I, IN 010/2015 – TCM-GO)

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação de Empresa Especializada para Execução de Canalização do Córrego Pirapitinga e Vias Marginais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e quantidades estabelecidas.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO E DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

  - O valor máximo global estimado foi apurado a partir dos mapas de preços constantes na: SINAPI REFERÊNCIA OUTUBRO 2017 DESONERADA; TABELA 128 - NOV/2017 - AGETOP – DESONERADO; SICRO - CENTRO-OESTE - GOIÁS - MAIO/2017.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

  - A aquisição dos bens e serviços acima elencados atenderá às necessidades de escoamento das águas das chuvas, evitando erosões, prevenindo ameaças de danos a população e propriedades locais.

- DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE QUANTIDADES

  - De acordo com o Projeto Referencial de Engenharia, as quantidades foram estimadas, levantadas e planilhadas.

- RESPONSABILIDADES E GARANTIA

  - A Empresa Executora assumirá integralmente a responsabilidade pelas boas práticas e realização de forma eficiente e eficaz os serviços que efetuar, de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.

  - A Empresa Executora poderá sugerir eventuais modificações e substituições de materiais e serviços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratante, a Empresa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e segurança da obra e as consequências advindas destas modificações e variantes.

  - Prazo de garantia de acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

- Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição.

- DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIAS DE DADOS

  - Compete ao responsável pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo das discriminações técnicas fornecidas para execução da obra, em que compõem o projeto anexo.

  - Caso sejam constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, bem como sanadas as dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e representações gráficas.

  - Para a perfeita execução e completo acabamento da obra/serviço, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para o bom andamento aos trabalhos.

  - É de responsabilidade da Empresa Executora a contratação de mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório a obras dentro do Cronograma previsto.

  - É de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisição dos materiais necessários, em quantidade suficiente para conclusão da obra no Prazo estabelecido em Cronograma.

  - A Empresa Executora não poderá subcontratar a execução da obra/serviço no seu TOTAL, podendo fazer parcialmente em alguns serviços especializados, mantendo sua responsabilidade direta perante ao Contratante e Subcontratados.

  - Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer acidente de trabalho durante a execução da obra contratada, até a aceitação da obra pela Contratante, bem como as indenizações que possam a ocorrer a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

- MODO DE ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação será realizada por empreitada integral com o fornecimento do material e execução do serviço conforme os Projetos Executivos elaborados, planilhas e memoriais contratados e fornecidos.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DURAÇÃO DO CONTRATO

  - A execução da obra está prevista em 14 meses de acordo com o cronograma físico/financeiro.

  - A vigência do contrato será de 28 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

- DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Serão desclassificadas as propostas que:

- Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos;

- Não atendam às características mínimas deste Edital e seus Anexos;

- Não comprove que a licitante tem capacidade de fornecer os materiais e serviços objeto deste Termo.

- CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Os bens/serviços serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisório de Obra, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do recebimento provisório.

  - Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento do serviço é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, a ser indicado mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento licitatório.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRADADA

  - A Contratada obriga-se a:

- Zelar e manter o canteiro de obras, atender as legislações pertinentes no que se diz respeito a Fiscalização de órgãos Municipais, Estaduais e Federais.

- Manter arquivo completo e atualizado de toda documentação e ocorrências da obra (contrato, projetos, diário de obras, medições de serviços e outros pertinentes);

- Os bens/serviços devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário e/ou memorial descritivo;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente o produto com avarias ou defeitos;

- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Obtenção de Alvará e Licenças Ambientais e demais documentações pertinentes ao andamento da obra;

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições expressamente autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- Transportar o produto em veículo apropriado, permitindo a conservação e obedecendo as normas vigentes. Repor, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto que não atender as exigências do contrato;

- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

- Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

- Devolver o produto caso não atenda as exigências do contrato, devendo a contratada fazer a respectiva reposição;

- Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

- Receber definitivamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato anotará em Diário de obra todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, inclusive a sustação de pagamento de faturas em caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento do contrato.

  - A fiscalização das entregas será feita pela Comissão de Fiscais do Contrato, o Sr. LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal comissionado, portador do RG nº 1.006.093 - SSP/GO e do CPF nº 278.401.901-20, pelo Sr. RODRIGO KOGAWA, brasileiro, Arquiteto e Urbanista, servidor público municipal comissionado, portador do RG nº 27.834.029-5 - SSP/SP e do CPF nº 262.663.158-23, pelo Sr. PEDRO SILVA DE SOUZA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 5.325.971 - SPTC/GO e do CPF nº 031.882.121-43, pelo Sr. PAULO CESAR FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 7.572.082-3 – SSP/PR e do CPF nº 013.610.986-19, e pelo Sr. PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 5.729.419 – SSP/GO e do CPF nº 031.632.591-03, sendo os responsáveis pela fiscalização e o acompanhamento do mesmo.

- DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado após a efetiva prestação do serviço, acompanhada do Boletim de Medição atestado pelos Fiscais de Obra e a apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Catalão, CNPJ nº 01.505.643/0001-50, com sede administrativa na Rua Nassin Agel nº 505, CEP. 75701-050 Catalão – GO.

  - O pagamento será efetuado sobre a Medição realizado no mês, levando em consideração a execução dos serviços, não sendo admitido a medição de material posto em obra.

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

  - O pagamento está vinculado a Dotação Orçamentária 01.3019.15.542.4020.1610 - 449051 – Canalização do Córrego Pirapitinga, estando sujeito aos trâmites legais do Contrato de Convênio com o Ministério da Integração e a Prefeitura Municipal de Catalão.

  - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante certidões negativas.

- DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratada que incorra nas faltas referidas nos art. 81, 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-la.

  - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a Contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

- 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

- 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do produto e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual;

- 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos.

  - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à Contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria Municipal de Obras ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Catalão, 30 de Novembro de 2017.

_____________________________________________

## RODRIGO KOGAWA

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

______________________________________________

## LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

## Secretário Municipal de Obras

______________________________________________

## LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES

## Secretário Municipal de transportes

| ___________________________________ Rodrigo Kogawa Arquiteto e Urbanista | ___________________________________ Philipjohn Ribeiro Silva Engenheiro Civil |
| --- | --- |
| ___________________________________ Pedro Silva de Souza Engenheiro Civil | ___________________________________ Paulo César Ferreira Júnior Engenheiro Civil |

PORTARIA Nº 39 / 2017.					Catalão, 30 de Novembro de 2017.

“Nomeia Gestor e Fiscais de Contrato e dá outras providências. “

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS de Catalão - Goiás, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 16 de 01 de janeiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado como Gestor do Contrato inerente a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Canalização do Ribeirão Pirapitinga e Vias Marginais, para acompanhar a sua correta entrega e aplicação o servidor, Sr. LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, Secretário Municipal de Obras, portador do RG nº 27.19491 - SSP/GO e do CPF nº 470.894.821-20, residente e domiciliado nesta cidade.

Art. 2º - Fica nomeado como Fiscal do Contrato o servidor, Sr. LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES, brasileiro, Engenheiro Civil, Secretário Municipal de Transportes, portador do RG 1.006.093 - SSP/GO e do CPF nº 278.401.901-20, residente e domiciliado nesta cidade.

Art. 3º - Na sua falta, ausência ou impedimento, do servidor acima designado será substituídos pelos servidores, Sr. RODRIGO KOGAWA, brasileiro, Arquiteto e Urbanista, servidor público municipal comissionado, portador do RG nº 27.834.029-5 - SSP/SP e do CPF nº 262.663.158-23, Sr. PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 5.729.419 – SSP/GO e do CPF nº 031.632.591-03, Sr. PEDRO SILVA DE SOUZA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 5.325.971 - SPTC/GO e do CPF nº 031.882.121-43, e  também o Sr. PAULO CESAR FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor público municipal efetivo, portador do RG nº 7.572.082-3 – SSP/PR e do CPF nº 013.610.986-19, residentes e domiciliados nesta cidade, sendo que a substituição de qualquer um deles poderá se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos.

Art. 4º - A presente Portaria terá validade durante todo o período de vigência e execução do contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos administrativos e jurídicos a partir da assinatura do Contrato, revogadas as demais disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

______________________________________________

## LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

## Secretário Municipal de Obras

______________________________________________

## LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES

## Secretário Municipal de transportes

| ___________________________________ Rodrigo Kogawa Arquiteto e Urbanista | ___________________________________ Philipjohn Ribeiro Silva Engenheiro Civil |
| --- | --- |
| ___________________________________ Pedro Silva de Souza Engenheiro Civil | ___________________________________ Paulo César Ferreira Júnior Engenheiro Civil |